故县水库大坝安全监测设施改造监理

竞争性磋商文件

采购人：故县水利枢纽管理局

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

二〇二〇年三月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	5

第二章 供应商须知	8

供应商须知前附表	8

1. 总则	11

1.1 适用范围	11

1.2 采购项目说明	11

1.3 定义及解释	11

1.4 磋商范围、标包划分、监理服务期限和质量要求	11

1.5 供应商资格要求	12

1.6 费用承担	12

1.7 保密	12

1.8 语言文字	12

1.9 计量单位	12

1.10 预备会	12

1.11 分包	13

2. 磋商文件	13

2.1 磋商文件的组成	13

2.2 磋商文件的澄清	13

2.3 磋商文件的修改	14

3. 响应文件	14

3.1 响应文件的组成	14

3.2 磋商报价	14

3.3 磋商有效期	14

3.5 资格审查资料	15

3.6 备选方案	15

3.7 响应文件的编制	15

4. 磋商	15

4.1 响应文件的递交	15

4.2 响应文件的修改与撤回	15

5. 磋商开始	16

5.1 磋商时间和地点	16

5.2 磋商程序	16

6. 磋商小组	17

6.1 磋商小组	17

6.2 磋商原则	17

6.3 磋商	17

7. 合同授予	17

7.1 定标方式	17

7.2 成交通知	18

7.3 履约担保	18

7.4 签订合同	18

8.重新竞争性磋商	18

8.1 重新竞争性磋商	18

9.纪律和监督	18

9.1 对采购人的纪律要求	18

9.2 对供应商的纪律要求	18

9.3 对磋商小组成员的纪律要求	19

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	19

9.5 质疑或投诉	19

10. 需要补充的其他内容	19

第三章 评审办法（综合评分法）	20

评审办法前附表	20

1. 评审方法	23

2. 评审标准	23

2.1 初步评审标准	23

2.2 分值构成与评分标准	23

3. 评审程序	23

3.1 初步评审	23

3.2 详细评审	23

3.3 响应文件的澄清和补正	24

3.4 评审结果	24

第四章 合同条款及格式	25

第一部分 协议书	25

第二部分 通用条件	27

第三部分 专用条件	36

第五章委托人要求	41

一、项目概况	41

二、监理的范围	42

三、技术标准和要求	42

第六章  响应文件格式	44

一、磋商函	46

二、磋商函附录	47

三、供应商投标承诺书	48

四、法定代表人身份证明	50

四、授权委托书	51

五、磋商报价	52

六、监理大纲	55

七、项目管理机构	56

八、服务承诺	57

九、反商业贿赂承诺书	57

十、其他材料	57

资格审查资料	58

# 第一章 竞争性磋商公告

故县水库大坝安全监测设施改造监理竞争性磋商公告

一、采购项目名称：故县水库大坝安全监测设施改造监理。

二、采购项目编号：WX2020-0119

三、项目预算金额：38.36万元；最高限价：38.36万元。

四、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策等政府采购政策。

五、项目基本情况（包括数量、规格描述等）：

故县水库工程是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、供水等综合利用的Ⅰ等大（1）型水利枢纽工程。在合同规定的时间内，完成变形监测项目、渗流监测项目、环境量监测项目、地震反应监测项目、巡视检查项目、监测辅助设施等项目的仪器采购、运输、保管、仪器率定与检验、土建、安装与调试及施工期的观测和资料分析；监测自动化设备的采购、安装与调试以及安全监测管理系统软件的开发、安装与调试，包括自动化系统设备供货、安装调试及系统集成；自动化系统管理网络的构建；自动化系统数据采集及分析软件的研发等监理工作。

六、供应商资格条件：

1.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.本次采购要求供应商须具备有效的下列资质证书之一：

（1）工程监理综合资质；

（2）水利工程施工监理甲级资质。

3.供应商拟派项目总监理工程师须具备水利工程类别国家注册监理工程师注册执业证书或者水利工程监理工程师资格（专业是水工建筑，在有效期内）或者水工建筑监理工程师资格（在有效期内）或者水木建筑监理工程师资格（在有效期内）；为供应商在职正式员工，与供应商签订了劳动合同；供应商已为其缴纳养老保险，且未担任其他在施项目的总监理工程师。

4.供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

7.本次采购不接受联合体磋商。

七、获取竞争性磋商文件

1.时间：凡有意参加磋商者，请于2020年3月17日至2020年3月25日23时59分前（北京时间，下同；过期后公共资源交易平台不支持下载），凭CA密钥登录（http://gg.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载磋商文件，供应商未按照规定时间在网上获取的，其磋商将被拒绝。

2.尚未注册“阳光易招”公共资源交易平台企业账号、办理企业CA数字证书的供应商，请登录“阳光易招”公共资源交易平台http://gg.sunbidding.com进行企业账号注册及办理CA数字证书。（疫情期间对市场主体开通网上办理CA数字证书渠道）企业账号注册和CA数字证书办理方式：

（1）市场主体（供应商）通过“阳光易招”公共资源交易平台系统注册企业账号，注册地址：http://182.118.73.152/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html。

（2）交易平台人员对注册信息审核通过后，市场主体（供应商）发送办理CA数字证书资料扫描件（电子版），并按要求缴纳CA数字证书办理费用及提供收件人信息以便接收邮寄CA数字证书。相关CA数字证书办理流程及资料详见：http://www.sunbidding.com/znfwzn/14483.jhtml。

注：因疫情期间，CA数字证书邮寄时间较长，请供应商及时办理CA数字证书以免影响磋商活动。

（3）市场主体（供应商）确认CA数字证书办理资料（电子版）被受理后须将办理CA数字证书纸质资料邮寄至指定地址存档（资料邮寄地址：河南省郑州市管城回族区北下街街道管城西街25号楼，收件人：陈婷婷，联系方式：13674905985）。

2.地点：供应商凭CA密钥登录（http://gg.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载磋商文件。

3.方式：供应商凭CA密钥登录（http://gg.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载磋商文件。

4.售价：0元。

5.请供应商下载磋商文件后，及时关注系统业务菜单内本项目是否有新的澄清或修改文件。如有请直接下载，不再另行通知

八、递交响应文件时间及地点

1.时间：2020年4月1日09时30分（北京时间）。

2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。

九、响应文件的开启时间、地点及方式

1.时间：2020年4月1日09时30分（北京时间）。

2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。

3.方式：本项目采用“远程不见面”开启方式，远程开标大厅网址为http://gg.sunbidding.com/，供应商无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开启会议及提交原件资料。供应商应当在开启时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程响应文件解密等。

4.电子招投标系统加密上传电子响应文件(.file格式)，逾期上传的响应文件采购人不予受理。

十、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国政府采购网》、《“阳光易招”公共资源交易平台》上发布。公告期限为五个工作日。

十一、联系方式

1.采购人：故县水利枢纽管理局

地址：河南省三门峡市

联系人：吴娟梅

联系方式：13603818962

2.采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联系人：豆军建

联系方式：0371-88886156

发布人：张雁

发布时间：2020年3月17日

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：故县水利枢纽管理局 地址：河南省三门峡市 联系人：吴娟梅 电话：13603818962 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼 联系人：豆军建 电话：0371-88886156 传真：0371-65997388 电子邮件：hnwxzb@yeah.net |
| 1.2.3 | 项目名称 | 故县水库大坝安全监测设施改造监理 |
| 1.4.1 | 磋商范围 | 执行国家、行业有关规范规定的全过程监理服务工作 |
| 1.4.2 | 标段划分 | 一个标段 |
| 1.4.3 | 监理服务期限 | 自合同订立之日至2021年12月31日前监理完成且通过验收 |
| 1.4.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.5.1 | 供应商资格要求 | 见本竞争性磋商文件“第一章 竞争性磋商公告”第六条 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的 截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 除竞争性磋商文件外，采购人根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 提交首次响应文件截止之日止前5日 |
| 2.2.2 | 响应文件开启时间与磋商文件的澄清 | 响应文件开启时间：2020年4月1日09时30分 磋商文件的澄清：采购人在响应文件开启时间5天前，将对供应商所提问题的澄清以“补充磋商文件”形式，上传到（http://gg.sunbidding.com），并在《中国政府采购网》、《“阳光易招”公共资源交易平台》上发布，供应商凭企业身份认证锁进行网上下载。该澄清内容为磋商文件的组成部分。 备注：供应商应在响应文件开启时间前每日关注（http://gg.sunbidding.com）是否发出本项目磋商文件澄清文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 无需确认 |
| 2.3.1 | 磋商文件的修改 | 磋商文件修改发出的形式：采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的修改。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应文件开启时间5日前，以“补充磋商文件”形式，上传到（http://gg.sunbidding.com），并在《中国政府采购网》、《“阳光易招”公共资源交易平台》上发布，供应商凭企业身份认证锁进行网上下载；不足5日的，采购人应当顺延响应文件开启时间。该修改内容为磋商文件的组成部分。 备注：供应商应在响应文件开启时间前每日关注（http://gg.sunbidding.com）是否发出本项目磋商文件修改文件，并自行下载，如由于供应商未看到修改文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 无需确认 |
| 3.1 | 构成响应文件的 其他材料 | 供应商认为需要提交的其他材料 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 磋商方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子响应文件中磋商函、磋商函附录应按照第六章“响应文件格式”要求的位置加盖供应商CA电子公章和法定代表人或其委托代理人CA电子签章。上述其委托代理人无CA电子签章的，其委托代理人签字或盖章部分的用彩色扫描件上传（如法定代表人或其委托代理人有电子签章，可使用电子签章无需替换上传彩色扫描件） |
| 4.1.2 | 提交响应文件地点 | “阳光易招”公共资源交易平台远程开标室 |
| 4.1.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 响应文件的开启时间、地点及方式 | 1.时间：2020年4月1日09时30分（北京时间）。 2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。 3.方式：本项目采用“远程不见面”开启方式，远程开标大厅网址为http://gg.sunbidding.com/，供应商无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开启会议及提交原件资料。供应商应当在开启时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程响应文件解密等。 |
| 6.1 | 磋商小组 | 磋商小组构成：3人，采购人代表1人、磋商专家2人 磋商小组确定方式：从符合国家相关规定评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定或按《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29号）执行 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：2名 |
| 7.3.1 | 履约担保 | （1）履约担保的形式：/ （2）履约担保的金额：/ |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1采购预算价与最高限价 |  |  |
|  | 采购预算价与最高限价 | 38.36万元人民币 |
| 10.2“暗标”评审 |  |  |
|  | 是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.3解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、竞争性磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.4同义词语 |  |  |
|  | 构成竞争性磋商文件组成部分的“合同格式”等章节中出现的措辞“委托人”和“监理人”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.5采购人声明 |  |  |
|  | 供应商因参与磋商活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 |  |
| 10.6交易服务费 |  |  |
|  | 本项目中标人须按规定支付进场交易服务费。 |  |

## 1. 总则

### 1.1 适用范围

根据法律、法规、规章和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，编制本项目磋商文件。

### 1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

### 1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织或自然人。

1.3.5 响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6 磋商小组：依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评审工作的临时机构。

1.3.7 偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8“日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

### 1.4 磋商范围、标包划分、监理服务期限和质量要求

1.4.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目的标包划分：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的监理服务期限：见供应商须知前附表。

1.4.4本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

### 1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.5.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

### 1.11 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

## 2. 磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

### 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件开启时间5天前，以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应文件开启时间不足5天，相应延长响应文件开启时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件开启时间截止5天前，采购人可以修改磋商文件，并以供应商须知前附表规定的形式通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距响应文件开启时间截止时间不足5天，相应延长响应文件开启时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

### 3.2 磋商报价

3.2.1供应商的磋商报价为监理服务周期内所提供的全部监理服务所需要的费用。已包括了实施完成本项目全部监理工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与监理业务有关的一切费用。

3.2.2监理服务费实行固定总价方式，除合同另有约定，履约期间将不因市场物价、工期、工程造价等因素的变动和设计变更而予以调整。

3.2.3磋商报价应将所有内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险。供应商没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及磋商总价中。

3.2.4供应商在磋商截止时间前修改磋商总报价，应同时修改相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.5 资格审查资料

供应商按第六章“响应文件格式”中资格审查资料部分要求，提供相关证明材料扫描件。

### 3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关监理服务期限、磋商有效期、质量要求、磋商内容等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或盖章并加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章并加盖电子印章的，应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 4. 磋商

### 4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.1.5逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 磋商开始

### 5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应文件提交截止时间和供应商须知前附表规定的地点通过电子招标投标交易平台磋商，届时请供应商法定代表人或其授权代表务必参加磋商会议，未出席视为放弃此次磋商 。

### 5.2 磋商程序

5.2.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3资格性检查和符合性检查评审：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件进行资格性检查和符合性检查评审，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。

5.2.5围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。按各供应商上传响应文件的顺序进行磋商。

5.2.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、质量要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面或电子形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或盖章或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字或盖章并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面或电子形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效处理。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、质量要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则作无效处理。

5.2.7磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格性和符合性审查后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最后磋商报价不得超过响应文件中磋商报价。供应商若为中型企业供应商的最后磋商报价给予3%的扣除、若为小型、微型企业供应商的最后磋商报价给予6%的扣除，如有价格扣除，按价格扣除后计算，不做为签订合同的依据。

5.2.8经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

## 6. 磋商小组

### 6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

### 6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

### 7.2 成交通知

采购人在成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出成交通知书，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。

### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新竞争性磋商

### 8.1 重新竞争性磋商

有下列情形之一的，采购人将重新竞争性磋商：

（1）响应文件开启时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5 质疑或投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法（综合评分法）

## 评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格性检查评审标准 | 供应商资格要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定 |  |  |
| 2.1.2 |  | 符合性检查评审标准 | 磋商函、磋商函附录 签字和盖章 | 响应文件中磋商函、磋商函附录由供应商加盖CA电子公章和法定代表人或其委托代理人CA电子签章。上述其委托代理人无CA电子签章的，其委托代理人签字或盖章部分用彩色扫描件上传（如法定代表人或其委托代理人有电子签章，可使用电子签章无需替换上传彩色扫描件） |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
|  |  |  | 磋商内容 | 符合第二章“供应商须知第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 监理服务期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.3项规定 |  |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.4项规定 |  |  |
|  |  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 磋商价格 | 低于（含等于）第二章“供应商须知”前附表第10.1款载明的采购预算价与最高限价 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：50分 监理大纲部分：50分 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 标准分 |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 商务部分评审标准 |  | 磋商报价 | 20分 |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 备注：对供应商符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知”第5.2.7项规定，进行价格扣除计算磋商报价得分。 |
|  |  |  | 三体系认证证书 | 5分 |  | 供应商同时具有有效的三体系认证证书（质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系证书），得5分。不同时具有得0分。 |
|  |  |  | 企业信用等级证书 | 5分 |  | 供应商具有有效的企业信用等级证书，且信用等级AAA等级，得5分，AA等级，得3分，A等级，得1分。不具有得0分。 |
|  |  |  | 服务承诺 | 10分 |  | 1.监理阶段的服务承诺及措施；优5分；良：3分；差：1分。 2.与监理工作协调的服务承诺及措施；优3分；良：2分；差：1分。 3.其他相关的服务承诺及措施；优2分；良：1分；差：0.5分。 |
|  |  |  |  | 1.服务承诺各档次的标准设定如下： 优：服务承诺内容具体、全面、切实可行，针对性强。 良：服务承诺内容基本具体、全面、基本可行，针对性较强。 差：服务承诺内容不全面、考虑不够可行，针对性不强，很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。 |  |  |
|  |  |  | 项目管理机构 | 10分 | 拟派项目管理机构组成人员符合本章“附表一：项目管理机构组成人员资格和数量要求一览表”要求的，得10分，每有1人不符合本章“附表一：项目管理机构组成人员资格和数量要求一览表”要求的，扣3分，扣完为止。 |  |
| 2.2.2（2） | 监理大纲部分评审标准 |  | 投资控制体系与措施 | 8分 | 优：8分；良：5分；差：2分。 |  |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 7分 | 优：7分；良：5分；差：2分。 |  |
|  |  |  | 进度控制体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 合同管理体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 信息管理体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 协调管理体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 重点部位监控管理 体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  |
|  |  |  | 1.各档次的标准设定如下： 优：方案科学、合理、安全，考虑周全，针对性强，完全能够满足招标项目需要。 良：方案基本科学、合理、安全，考虑比较周全，针对性较强，可以满足招标项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。 差：方案在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够不周，针对性不强，虽然能够基本满足招标项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。 |  |  |  |

# 附表一：项目管理机构组成人员资格和数量要求一览表

| 序号 | 监理岗位 | 职称 | 专业 | 资格要求 | 岗位人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 中级 | 水利工程类别国家注册监理工程师注册执业证书或者水利工程监理工程师资格（专业是水工建筑，在有效期内）或者水工建筑监理工程师资格（在有效期内）或者水木建筑监理工程师资格（在有效期内） | 监理工程师资格证书 | 1人 |
| 2 | 土建监理工程师 | — |  | 监理工程师资格证书 | 1人 |
| 3 | 电气监理工程师 | — | 机电安装专业或机电制造专业 | 监理工程师资格证书或协会监理员培训证书 | 1人 |
| 4 | 监理员 | — | — | 监理员证书或协会监理员培训证书 | 1人 |

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第2.1条规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）有第二章“供应商须知”第1.5.3项规定的任何一种情形的；

（2）有串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（4）供应商自身原因导致其响应文件无法正常采用电子磋商的；

（5）不同响应人使用同一台计算机编制响应文件的。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商得分=A+B。

3.2.3 供应商的综合得分以全部磋商小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的得分。

3.2.4磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件作无效处理。

3.2.5在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

### 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一部分 协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：                                ；

2.工程地点：                                ；

3.工程规模：                                ；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：                      。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书；

3.响应文件；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：        ，注册号：         。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：        （小写）：          。

签约酬金为固定总价，履约期间不因市场物价、工期、工程造价等因素的变动和设计变更而予以调整。

六、期限

监理期限：自合同订立之日至2021年12月31日前监理完成且通过验收。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                                 。

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人：（签字）        的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）成交通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）响应文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分 专用条件

1.定义与解释

1.2解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： （1）协议书；（2）成交通知书；（3）报价函及附录；（4）专用条件；（5）通用条件；（6）监理服务内容、技术标准和要求；（7）响应文件；（8）其他合同文件（包括磋商文件、实施过程中的一切洽商文件） 。

2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：执行国家、行业有关规范、规定的全过程监理工作。

2.1.2监理工作内容还包括： / 。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括： 现行适用的法律、行政法规、部门规章及地方性规范等 。

2.2.2相关服务依据包括： / 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形：经委托人确认的已投入监理人员在项目进行的过程中，原则上不允许更换。监理人更换项目监理机构其他监理人员应事先得到委托人的同意。

2.4履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

在涉及工程延期   天内和（或）金额   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：见下表。

| 序号 | 报告的种类 | 时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师任命 | 签订合同后3日内 | 3 |
| 2 | 监理规划 | 第一次工地会议7天前 | 3 |
| 3 | 监理实施细则 | 单项工程开工7天前 | 3 |
| 4 | 监理月报（应包含进度、质量、安全、造价、合同履行情况；主要材料设备进场验收、见证取样、设计变更、经济签证等记录） | 次月5日前 | 3 |
| 5 | 专项报告 | 收到批示或会后3天内 | 3 |
| 6 | 会议纪要或会议记录（含会议签到记录） | 会后3天内 | 3 |
| 7 | 监理日记复印件 | 次月5日前 | 3 |

3.委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：            。

3.6 答复

委托人同意在 15 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后7天内 |  |  |
| 第二次付款 |  |  |  |
| 第三次付款 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 最后付款 | 监理与相关服务期届满14天内 |  |  |

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件：自双方签字盖章后生效。

6.2 变更

无。

7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交主管部门 进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式：

（1）提请 三门峡 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 委托人所在地 人民法院提起诉讼。

8.其他

8.6保密

委托人申明的保密事项和期限：符合国家相关规定。

监理人申明的保密事项和期限：符合国家相关规定。

第三方申明的保密事项和期限：符合国家相关规定。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：任何时间均应事先征得委托人的书面同意后方可进行。

9.补充条款

9.1监理人将主持召开由委托人、承包人、设计人、其他承包人和主要分包人出席的每周一次的生产例会，在监理人认为必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中一部分人参加的其他会议，承包人应保证三位能代表承包人当场作出决定的高级管理人员出席会议，同时确保在合同关系上受他控制的任何人的出席。

9.2由监理人召集并主持的生产例会的内容将涉及合同管理和工程管理的各个方面，会议纪要由监理人整理并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方；会议纪要将如实反映会议的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等；各方在收到会议纪要后24小时内，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人；如监理人在会议纪要发出后24小时内未收到任何书面异议，则会议纪要的全部内容对各方产生合同约束力；对在上述时限内提出的任何有效异议，监理人应将此类书面异议转发给其他出席会议方，有异议的事项在下一个会议上更新讨论或由监理人依合同条件的有关约定发出相应指示；但对任何事项的异议，不影响会议纪要中无异议的事项的合同约束力。

9.3承包人应每周至少召开一次包括所有专业承包人出席的内部生产协调会，并提前24小时将每次会议的时间和地址通知监理人，由监理人自己决定是否出席：每次会议后48小时内，承包人应将该次会议的会议纪要递交给监理人；会议纪要的格式应等同于监理人每周生产例会的会议纪要的格式。

附录A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

第二卷

# 第五章  委托人要求

# 一、项目概况

1.1 工程概况

故县水库工程是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、供水等综合利用的Ⅰ等大（1）型水利枢纽工程。水库位于黄河一级支流洛河的中游峡谷区，坝址在河南省洛宁县境内，向东距离洛阳市165km，向北距离三门峡市154km，水库控制流域面积5370k㎡，占全流域面积的45%。故县水库工程防洪标准按千年一遇洪水设计、万年一遇洪水校核，水库设计洪水位548.55m，校核洪水位551.02m，正常高水位534.80m，极限死水位495.00m，水库总库容11.75×108m3，其中，兴利库容5.10×108m3。水电站装机3台，单机容量20MW。

水库大坝为混凝土重力坝，按Ⅰ级建筑物设计，地震基本烈度Ⅶ度，按Ⅷ度设防。坝顶高程553.0m，坝顶长315.0m，最大坝高125.0m，大坝最大底宽131.0m，共分为21个坝段。一般坝宽为16.5m，最大19.0m，最小13.0m。大坝由两岸挡水坝段、溢流坝段、电站坝段和底孔、中孔泄流坝段及坝后式电站厂房和敷设于坝内的引、泄流孔道组成。为满足灌浆、排水、冷却、观测、交通等方面的需要，坝体内部布置了4层廊道。除基础一层外，其余3层廊道高程分别为462m、494m、520m。每层廊道均沿横缝、纵缝设有若干条纵向和横向廊道，这些纵横向廊道，构成了各个坝段之间的交通通道。

故县水库大坝坝址所在的峡谷区，其岩性主要是震旦纪的辉绿岩、安山岩、凝灰岩、流纹岩；在库区故县、范里两盆地地区主要是第三纪的灰绿色及紫红色的砂砾岩，覆盖层是第四纪黄土类土及冲积砂砾石；库区两岸透水性很弱，不会形成渗漏；坝址处为震旦纪上熊耳群火山熔岩，岩性主要是流纹岩，局部有凝灰岩、辉绿岩。地质构造有：大小断层20条，位于左坝肩的F5断层较大，宽度1m～3m，其余较小；有构造挤压带14条，一般宽度0.5m～1.0m；裂隙十分发育。两岸岩石透水性微弱，河床砂砾石覆盖层厚12m，下卧的相对不透水层埋深一般30m～50m，个别处达70m；地震基本烈度Ⅶ，诱发地震的可能性不大。

故县水库工程是黄河下游防洪体系的重要防洪工程，对于黄河的防汛安全，提高洛阳市及黄河下游的防洪能力起着重要作用。故县水库于1978年初开工建设，1980年10月7日截流，1991年2月10日下闸蓄水投入使用，1992年11月30日大坝混凝土浇筑完成，1992年12月28日三台机组并网发电，1993年10月工程全部竣工，1994年1月23日通过了国家正式验收并移交管理单位运用，1996年10月安全鉴定为一类坝转入近期正常水位运用。工程自投入防汛运用以来，多次拦蓄洪水，保护了下游人民生命财产安全。

1.2  合同项目工作范围

1.2.1  安全监测工程实施的区域范围

根据本合同要求，承包人应在合同规定的时间内，完成变形监测项目、渗流监测项目、环境量监测项目、地震反应监测项目、巡视检查项目、监测辅助设施等项目的仪器采购、运输、保管、仪器率定与检验、土建、安装与调试及施工期的观测和资料分析；监测自动化设备的采购、安装与调试以及安全监测管理系统软件的开发、安装与调试，包括自动化系统设备供货、安装调试及系统集成；自动化系统管理网络的构建；自动化系统数据采集及分析软件的研发等工作。

监理人必须按所监理的项目和合同规定负责合同项目工程的实施、完成和维护，并满足发包人所提出的各项要求。

# 二、监理的范围

执行国家、行业有关规范规定的全过程监理工作。

# 三、技术标准和要求

1. 适用的规范、标准和规程

1.1适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监理人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。

1.2除合同另有约定外，本项目都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2. 制定监理工作

2.1制定监理工作程序应根据专业项目特点，并按工作内容分别制定具体的监理工作程序。

2.2制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求。

2.3制定监理工作程序应结合项目项目的特点，注重监理工作的效果。监理工作程序中应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。

2.4在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。

2.5本工程在施工过程中，成交人应接受采购人的不定期检查，向采购人报告进度和质量，同时要做好管理工作。

2.6本工程由成交人负责进行现场的管理、监督、协调。

2.7若因成交人原因造成工程质量达不到磋商文件规定的质量要求，成交人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2.8成交人应服从采购人的统筹调度，做好管理工作。

# 第六章  响应文件格式

封面及扉页格式：

（项目名称）竞争性磋商

响应文件

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年        月        日

目录

一、磋商函

二、磋商函附录

三、供应商投标承诺书

四、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、磋商报价

六、监理大纲

七、项目管理机构

八、服务承诺

九、反商业贿赂承诺书

十、其他材料

资格审查资料

## 一、磋商函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了          （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（RMB¥      ）的磋商总报价，按合同约定实施和完成项目全部内容及任何缺陷，实现项目目的。

2.我方承诺在磋商有效期（90日历天）内不修改、撤销响应文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4.我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，你方在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

5.我方承诺响应磋商文件第四章“合同条款及格式”的相关规定。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.5.3项规定的任何一种情形。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

## 二、磋商函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商内容 |  |
| 磋商总报价 | 人民币（大写）： RMB￥： |
| 监理服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 项目总监理工程姓名 |  |

注：本表磋商总报价应与响应文件中磋商报价表价格一致，否则供应商承担被拒标的风险。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

## 三、供应商投标承诺书

致：                （采购人及采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体磋商。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标（磋商）有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标（磋商）有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年        月        日

## 四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

备注：响应文件由供应商的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。

## 四、授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字或盖章并加盖单位公章之日起至磋商有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件。

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                        附身份证扫描件

委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                        附身份证扫描件

年       月       日

备注：响应文件由供应商的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

- 五、磋商报价

1.供应商的磋商报价为监理服务周期内所提供的全部监理服务所需要的费用。已包括了实施完成本项目全部监理工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与监理业务有关的一切费用。

2.监理服务费实行固定总价方式，除合同另有约定，履约期间将不因市场物价、工期、工程造价等因素的变动和设计变更而予以调整。

6.2磋商报价表

单位： 人民币

| 序号 | 项 目 | 数额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算金额 | 383600 | 最高限价 |
| 2 | 下浮率（％） |  | 供应商自行填报相应的下浮率 |
| 3 | 监理报酬（小写） |  |  |
| 4 | 监理报酬（大写） |  | ＝监理服务费（3） |

备注：1.本表包括了供应商的全部工作内容及其费用；未列项目的费用，由供应商综合考虑在其他已列项目报价之中。

2.本表供应商根据内容可以修改或细化。

6.3中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

备注：该声明函是针对中小微型企业的，非中型、小型、微型企业不用提供该声明，可不填或直接删除本声明。

6.4监狱企业证明材料

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如不符合条件可不提供或删除。

6.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

备注：如不符合条件可不填或删除本声明函。

## 六、监理大纲

6.1供应商编制监理实施大纲的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明监理方法；拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况等；结合工程特点提出切实可行的“三控三管一协调”，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应监理技术措施等，监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

（1）投资控制体系与措施；

（2）质量控制体系与措施；

（3）进度控制体系与措施；

（4）安全管理体系与措施；

（5）合同管理体系与措施；

（6）信息管理体系与措施；

（7）协调管理体系与措施；

（8）环境保护管理体系与措施；

（9）重点部位监控管理体系与措施。

6.2监理大纲除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表一：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

7.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

7.2项目管理人员简历表

项目管理人员简历表

项目管理人员指各专业监理工程师等岗位人员应附执业资格证书（或上岗证书）、身份证、劳动合同、养老保险扫描件。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

## 八、服务承诺

供应商针对本招标项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下内容做出相应服务承诺：

1.监理阶段的服务承诺及措施；

2.与监理工作协调的服务承诺及措施；

3.其他相关的服务承诺及措施。

## 九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在          （项目名称）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

## 十、其他材料

10.1企业信用等级证书、三体系认证证书扫描件。

10.2供应商认为需要提交其他证明材料。

## 资格审查资料

1.具有独立承担民事责任的能力

供应商须是在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织或者自然人，持有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

备注：在此附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：在此附下列资料之一作为财务要求证明资料的扫描件：

①2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等全部内容）；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明；

③政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。

注：采用第②类基本账户开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在投标截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对投标项目的，项目名称必须与本招标项目名称一致；

3）资信证明写明复印无效的，须将原件单独递交附近年经审计的财务报告。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.附供应商2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳税收的凭据；

注：1）纳税证明必须包含增值税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明扫描件作为证明材料；

2）供应商近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过1个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件扫描件。

5.书面声明

我方承诺在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年        月        日

6.信用信息查询

供应商在《“信用中国”网站》和《中国政府采购网》信用信息查询结果网页打印件或网页截图的扫描件。

【在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（www.ccgp.gov.cn）】

7.资质证书

供应商在响应文件附有效资质证书扫描件。

8.总监理工程师简历表

总监理工程师简历表

项目总监应附执业资格证书、身份证、劳动合同、养老保险等材料扫描件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

总监理工程师承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）（以下简称“本工程”）的总监理工程师           （项目项目总监理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的总监理工程师。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月     日